# Santiago, 3 de enero  2012

## Señores

Empresa Constructora

### Presente

At.

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato invitarlos a la propuesta privada por suma alzada, para efectuar los trabajos de construcción de tres  casas de propiedad de Agrícola Namoncahue Ltda. en el Lago Colico, comuna de Cunco, X Región, denominadas Casa1, Casa 2 y Casa Cuidador.

.

Para determinar el alcance de la obra y del presupuesto, el Proponente deberá ceñirse rigurosamente  por las Bases Administrativas, el borrador de Contrato, las especificaciones técnicas, planos de arquitectura, de instalaciones y de estructura que se acompañan, y por la siguiente pauta:

El presupuesto debe incluir el costo total de la casa según las partidas indicadas en las especificaciones técnicas de arquitectura.

Los precios unitarios no deben incluir IVA.

La empresa constructora deberá indicar en su propuesta el nombre y las principales obras de los subcontratistas sanitarios y eléctricos  elegidos.

Se deberá incluir en la propuesta el nombre y currículum del Jefe de Obra que propone la empresa constructora para hacerse cargo de la construcción.

La empresa constructora deberá especificar sus honorarios y sus gastos generales, en forma separada. Los gastos generales se detallarán indicando al menos los siguientes costos:

- maquinarias y herramientas: Betonera, Vibradores, Compactador, Taladros, equipos, etc.

- remuneraciones del personal: Profesional, Jefe de Obra, Administrativo, Trazador,  nochero etc.

- gastos de oficina: Copias de plano,  artículos de escritorio, etc.

No se incluye en la propuesta el jardín ni el sistema de riego.

Se debe acompañar una programación de la obra en una carta Gantt, indicando todas las partidas incluidas en el presupuesto.

Para efectuar  estos trabajos, la empresa constructora deberá proponer un plazo aproximado de diez meses.

Las propuestas entregarán sus valores en UF., en dos copias y un CD.

Los plazos que se acuerden y las multas, están incluidas en las Bases Administrativas  que se adjuntan.

Las Consultas podrán hacerse hasta el día viernes 20 de enero a los siguientes correos:

Casa 1: rlira@liraarquitectos.cl

Casa 2 y casa cuidador: martin@martinhurtado.cl, raimundo@martinhurtado.cl

Las consultas administrativas pueden formularse a ambos correos.

Las respuestas se entregarán a más tardar el día lunes 23 de enero.

El plazo para entregar la propuesta será el día martes 31 de enero de 2012 en formato digital a las 12:30 horas y la empresa constructora seleccionada deberá estar preparada para iniciar los trabajos los primeros días de marzo de 2012.

Eventualmente la entrega de las propuestas podrá ser a mano de los arquitectos en Pucón el mismo día 31 de Enero. Esta posibilidad será confirmada con anterioridad a dicha fecha

El terreno está disponible para ser visitado cuando se estime conveniente, previa coordinación con el cuidador de los sitios Rubén al teléfono 98094916.

Se entrega un link de descarga con los siguientes antecedentes generales de la propuesta y los específicos por cada casa:

ANTECEDENTES GENERALES

Bases Administrativas

Borrador de contrato

Estudio de Mecánica de suelos

Levantamiento topográfico

Especificaciones Técnicas comunes

Itemizado

CASA 1

Planos de arquitectura (se adjunta listado)

Planos de estructura (se adjunta listado)

Planos de Instalaciones sanitarias: Agua fría, caliente, Alcantarillado, Aguas lluvias

Proyecto de iluminación

Proyecto de impermeabilización

Proyecto de electricidad y corrientes débiles

Proyecto  de calefacción

Especificaciones de arquitectura

Itemizado

CASA 2

Planos de arquitectura (se adjunta listado)

Planos de estructura (se adjunta listado)

Planos de Instalaciones sanitarias: Agua fría, caliente, Alcantarillado, Aguas lluvias

Proyecto de iluminación

Proyecto de electricidad y corrientes débiles

Proyecto de calefacción

Especificaciones de arquitectura

CASA CUIDADOR

Planos de arquitectura (se adjunta listado)

Planos de Estructura (se adjunta listado)

Planos de Instalaciones sanitarias: Agua fría, caliente, Alcantarillado, Aguas lluvias

Proyecto de electricidad y corrientes débiles

Proyecto de calefacción

Especificaciones de arquitectura